현재 확인된 버그 목록

- 모든 아이템 자동 획득

- 이펙트 효과 적용 관련 버그 수정 필요

- fade 무적 퍽 미구현

- 일시 정지 시 간헐적으로 퍽 리프레시 고장나는 버그

  - 최초 열 때엔 전체 생성, 이후에는 차이나는 만큼만 생성하는 방식으로 변경할 것

- 게임 시작 시 로딩중에 BGM 재생되는 문제

전체 작업 목표

- 개발

  - 게임

    - 게임 시작부터 플레이까지 문제없이 작동될 것

    - 게임 시작 로딩 시 캐릭터 보이는 부분 변경할 것

    - 룸에서 다음 룸으로 이동 시 페이드 효과 나무가 스쳐 지나가는 식으로 변경

    - 평소에도 컨트롤러가 보일 것, 컨트롤러 옵션을 3가지 제공할 것

  - 메인메뉴

    - 메인 메뉴 설정 창 제작

    - 업그레이드 작동

    - 장비 창 수정, 장비 추가 제작, 장비 강화, 합성

    - 뽑기 효과, 랜덤 뽑기

    - 스테미나 회복

  - 보상형 광고

- 기획

  - 보스 추가 디자인

  - 스테이지 추가 디자인

  - 적 추가 제작

    - 포물선 발사

    - 적 소환하는 적

    - 덩치 큰 형태의 적

    - 순간이동

    - 탄막 흩뿌리기

    - 함정?

최적화 고려사항 목록

스마트폰 빌드 테스트 파티클이 과도하게 나올 때 렉 발생 현상 확인, 적 AI만으로는 문제없음

생성, 제거 부분이나 파티클 자체가 무거운 원인일 수 있음

생성 제거를 Addressable Asset 기능을 활용해서 수정 가능

Asset Instance 생성, Instance 제거

완료한 작업 목록

작업목표

레이저, 호밍

퍽 확률 변경할 것

30 룸 입장 시 정지 버그 발견

보스 AI 멈춤 현상

샷트랩 공격 빈도 변경할 것

깃털 정지하는 문제

프리즈 문제 발견 퍽 풀에서 일단 제외

AI 전체

거리 감지 관련된 기능들 컬리더에서 코루틴으로 바꾸던 할 것

컬리더는 부정확, 그냥 Update 코루틴 하나 해서 쭉 감지하는게 편할 것

플레이어 컬리더 살짝 더 조정할 것 레이캐스트를 살짝 더 멀리하던가

50스테이지 보스 제작

플레이 테스트, 피드백 모으기

더욱 다양한 크기의 맵 만들기

저장 관련된 항목

저장 관련된 동작에서 추가적인 동작, Json등 필요성

EasySave 에셋 활용하는 Inventory 저장 만들 것

인벤토리 관련 필요한 내용 구조 짜기

재화들, 인벤토리 저장 만들고 기존 저장 폐기

저장된 데이터 파일 1개로 단순화, 서버로 교환할 방법 찾아보기

V0.3.8 v9

장비 강화 기능 추가

장비 합성 기능 추가

모바일, 태블릿 PC 플레이 테스트 진행

빈 장비 테두리 6종 만들기

각 등급별 테두리 만들기 or 색깔 지정, 등급에

230504

만들고 싶은 것

일단 팝업창에서 정보 뜨는 것에 CSV 파일 연동하기

실제 스탯도 CSV파일 기준으로 연동하기

업그레이드 버튼으로 업그레이드하기, 현재 비용 모자라면 버튼 회색 처리, 클릭 시 돈 부족 메시지, 결제창 유도

그레이 이미지 화이트로 변경 추가

팝업창 디자인 수정

230503

장비 아이템 업그레이드 비용, 수치

장비 등급, 업그레이드에 따른 표시 변경

Easy Save 장비 아이템 등급, 업그레이드 연결

등급 차이에 따른 이미지를 보여주기 위해 InventorySlot을 상속한 BurbirdSlot 제작.

장비 등급에 따라 백그라운드 컬러 혹은 이미지 변경하도록 설정 SetBackground(Grade grade)

등급에 따른 색깔변경 완료

CSV를 통한 스텟 적용시키기

장비 등급별 효과를 장비 코드에 따라 식별. 효과에 따라 코드 구분, 등급은 관계없음

101 FlavorText Rare Epic Legendary Mythic

Item Chart 제작, 데이터 할당

230428

Easy Save 저장 시스템 적용 예시 아이템 넣고 테스트

230427

아이템 코드 적용, 정렬 기능 제작, 정렬 버튼 제작 완료

EasySave 문서 정독, Easy Save 에셋 분석, 저장, 서버 구조 구상

230426

버튼 동작 Select -> Click시 작동으로 변경

장비 창 장비 테두리 UI 변경

인벤토리 작동 수정

팝업창 수정

InventoryEngine 구조 분석

Display 관련 코드 수정

슬롯 프리팹화

인벤토리 터치 땔 때 작동하도록 수정

V0.3.8 v8

230425

보스룸 구조 변경, 보스룸 세팅, 스테이지 적용, 플레이테스트

플레이어 조작감 수정, 충돌 살짝 수정

돌진 보스 이동 수정

돌진 적 AI 수정

230424

텔레포트하는 적 추가

BossGroundShooter 1자로 연속발사 패턴 추가

BossFlyShooter제작

클래스 모듈화 구조 설계

2가지 보스 추가 제작

230420

조이스틱 사라지지 않도록 수정

게임 플레이 테스트

공중 AI 구석에 박히는 현상, 위쪽과 충돌 문제?

230419

보스 추가 제작

현재 근접 보스 2마리

원거리 보스 2마리 제작

230418

적 돌진 관련 코드 물리 기반으로 변경, 벽 뚫기, 공중 판정 등 때문

레이저, 커브 강화판 추가

스테이지 추가 제작

1~50 스테이지 구성 제작 완료

230417

플레이 테스트, 엔젤 버그 수정, 적 분열 안 하는 버그 수정

적 미사일 폭파 관련 코드 수정

물리 기반 포물선 발사 제작

플레이어 컬리더 변경

230414

Player Collider 변경 Box+Circle

Hit컬리더와 충돌 컬리더 분리, 히트가 2번씩 호출되는 현상 해결

적 투사체 플레이 테스트, 종류 구별해서 발사하는 것 확인

소환 투사체 정상화

퍽 획득 효과 만들기

획득 퍽의 이름, 설명 텍스트 표시

여러 개의 퍽 획득 시 대기열로 메시지 표시 기능 추가

230413

AI 버그 해결, 현재 AI와 같은 AI가 중복 입력되면서 발사 2번 되는 거였다

- Enemy Shooter 관련 구조 문제 발견

적 캐릭터가 발사하는 총알이 속도가 달라지는 문제가 있었다.

문제는 EnemyShooter가 적 캐릭터 내에 있어 움직일 때 총알이 같이 움직이면서 속도가 변화, 기이한 움직임을 보이는 것이 문제

이를 해결하기 위해 단순히 총알을 몸 밖에 생성해서 해결할 수 있지만, 어차피 기존부터 각각 적 캐릭터가 총알을 가지고 있어야 하나? 하는 생각으로 모든 일반 투사체를 한 번에 관리하기로 함?

List로 관리, Queue로 할 경우 같은 총알 찾기가 어려움.

List<GameObject> list_enemy_projectile

Find(p=>p.type == ProjectileType.NORMAL)과 같은 방식으로 검사 가능

보스의 경우에는 투사체를 따로 관리하던가 하는 생각이 든다

보스 방에 Shooter를 달아서 관리하면 될 것 같다 어차피 보스전 끝나면 안쓰니까

Enemy Shooter -> Enemy Projectile Manager로 변경

EnemyAttack -> EnemyRangeAttack으로 변경

Shooter에서 생성 관리 기능 제외 발사 관련된 부분은 EnemyRangeAttack으로 기능 이전

GameScene에서 particleHolder 이동, 각 스테이지 요소 StageManager로 이동 등 자질구레한 요소 정리

UIPractice 프리팹화

미사일 종류 구분해서 생성 코드 추가

Flyshooter_C 미사일 쌓이는 문제 발견(여러발?)

230412

레이저 제작, 관통, 느린 샷

적 미사일 회전값 추가

적 죽을 때 총알 안 사라지게 변경

230411

공중 AI가 끼인 이후 상하로 움직이는 문제

공중 AI 움직임 수정, Vector2.Reflect 대신 충돌 시 반대 벡터 계산해서 AddForce로 수정

바운스 샷 튕길 때 데미지 감소 30% 추가

바운스 샷 튕김 횟수 1회 감소

체인 샷 튕길 때 데미지 감소 30% 추가

지형 스프라이트 컬리더 재설정

룰렛 관련 상호작용 버그 수정, UI_Roulette UIMgr-> Roulette Prefab 객체로 이동

화염 효과 등 이펙트 중첩 버그 수정

박스에 디버프 적용 안되는 버그 수정, 테스트 메뉴에 박스 추가, 박스 스크립트 수정

돌진, 점프 시에 넉백 수정

멀티플 샷 궤도 문제 수정, 적 캐릭터 발사 방식 플레이어와 같이 수정, centerTr 로테이션을 돌려서 기준으로 삼음

적 미사일 속도가 왔다갔다 하는 문제 발견

적 2발씩 쏘는 이슈 발견

같은 원인이였다. AfterMove를 이동으로 변경해서 해결

230410

연습모드 적 캐릭터 목록 수정

아이템 등급 이름 변경

| 장비 등급 | 일반 Common | 고급 Uncommon | 희귀 Rare | 서사 Epic | 전설 Legendary | 신화 Mythic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 장비 배경색 | 흰색 | 초록색 | 파란색 | 보라색 | 금색 | 빨간색 |
| 최대 레벨 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 |

바운스 샷 튕길 때 데미지 감소 만들 것

바운스 샷 튕김 횟수 2회로 변경

퍽 확률 변경할 것

30 룸 입장 시 정지 버그 발견

공중 AI 움직임 수정할 것

보스 AI 멈춤 현상

맵 스프라이트 발이 걸리는 버그

230407

40룸 제작, 플레이 테스트

오류목록

12번 룸 플랫폼 위치 이상

GroundMelee 분신 너무 작음 절반 말고 30% 줄이는 것으로 변경할 것, 그리고 생성된 분신은 색깔을 다르게 예) 노란해골 -> 하얀해골x2

타일 컬리더 문제

엔젤 등장 시 Event 시작, 룰렛 돌릴 때 정지, event 안됨, 그냥 돌리고 문열어 주기로

17번 룸 플랫폼 없음

38번룸 플랫폼 변경, 샷트랩 공격 빈도 변경할 것

플레이어 성장속도 감소 필요, 룸 뒤로 갈수록 적 체력 성장률 더 올리기

적 미사일 속도가 왔다갔다 하는 문제 발견

적 2발씩 소는 이슈 발견

깃털 정지하는 문제

비행몹 AI 이슈

돌진, 점프 시에 넉백 막을 것

박스에 디버프 적용안되는 이슈 발견

보스 성장률이 너무 높음

프리즈 문제 발견 퍽 풀에서 일단 제외

멀티플 샷 궤도 문제 발견

패치노트

스탯 관련 퍽 50%->20%로 너프

적 성장능력치 0.1-> 0.2로100% 증가

사이즈 변경 50%->30%로 변경

모든 플랫폼 문제 해결

엔젤 Event 변경

보스 체력 30000으로 변경, 성장률 별도 조정 필요

230406

룸 추가 제작

난이도 조정 관련 기획

스테이지 진행에 따른 난이도 증가 방식 기획

수정

StageStat.Event 상태로 체크 수정 룰렛 중에 다음 스테이지로 넘어가는 것 수정하기(룰렛 닿으면 멈추기)

230405

적 캐릭터 csv차트를 통한 스탯 적용

스테이지와 룸 진행에 따른 스탯 배수 효과 적용

적 캐릭터 타일화

룸 구조 정리

데이터 구조 정리

230404

적 캐릭터 코드 수정

새로운 5자리 11011 분류코드 적용

몬스터 종류/지상, 공중/2자리 번호/변이특성 번호

16종 적 캐릭터 분류 제작

적 캐릭터 이름 수정, Json파일 수정

적 캐릭터 추가

230403

Entrance, Exit 문 수정, 타일화

Trap 타일 맵 구분 추가

Enemy Reset 기능 제작

맵 사이즈 기준 결정

맵 컨셉 기준 결정

적 캐릭터 기획

스테이지 컨셉 기획

230324

적 소환하는 적 제작 완료

탄환 쏘는 함정 제작 완료

탄환 관련 코드 변경

230323

Android SDK 연결 변경, 최소 API Android 31로 변경

스마트폰 빌드 테스트 파티클이 과도하게 나올 때 렉 발생 현상 확인, 적 AI만으로는 문제없음

생성, 제거 부분이나 파티클 자체가 무거운 원인일 수 있음

플랫폼 부딪히는 부분 Platform Effector - Surface Arc 30으로 수정

스크립트 폴더 변경

GroundBomber 추가, 폭발하는 탄을 포물선으로 발사

V0.3.7

주요 내용

연습모드 추가

플랫폼 구조 변경

플레이어 조작감 수정

적 캐릭터 추가

돌진, 점프, 저격, 분열 보스

230322

Ground Melee Jump 점프하는 적

Snipe, Homing

컴포짓 컬리더 사용 플랫폼 사이로 빠지는 현상 해결, 플랫폼 구조 수정

바닥 떨어질 때 한 칸만 떨어지도록 수정

착지 시 느려지는 현상 수정

좌우 살짝 이동 시 안움직여도 애니메이션 재생

룸 프리팹들 새로운 플랫폼 구조 적용

빌드 테스트

230321

적 캐릭터 종류 추가 설계

캐릭터 스프라이크 컬러 변경 기능 추가

Ground Melee Charge 돌진하는 적 추가

플레이 테스트 완료

230320

인챈트 제거, 적 드랍 제거 기능 수정

230317

연습모드 이동 마무리, 플레이 테스트 확인

플레이어 관련 기능 추가 구현

퍽 삭제 관련 기능 수정

230315

메인메뉴 설정창 동작 추가

연습모드 이동 추가

230314

연습모드 설계

UI 디자인, 버튼 레이아웃 디자인

적 소환 적용, 확인

매크로 플러그인 추가

캐릭터 스탯 적용을 바로 하거나 메인메뉴에서 연습모드 버튼 만들 것

230306

바운드샷 충돌 이후 각도 문제

- OnCollisionEnter 버전으로 수정 테스트

- 적 캐릭터가 충돌로 밀려나는 문제 발생

- OnTriggerEnter + Raycast로 테스트

- 정상적인 굴절 확인

-Addressable Asset Load 방식 설계

- 기존 Stage 로드방식 프리팹 이름 세분화로 정리

- GameObject를 AssetReference로 사용하기

- Instantiate를 Addressables.InstantiateAsync()로 교체하기

- Delete를 Addressables.ReleaseInstance()로 교체하기

- 실물 Object 대신 Instance를 이용하여 성능 향상 예상

- 더욱 부드러운 생성과 제거, 빠른 로딩 기대

플레이 테스트, 빌드 테스트 확인

퍽 중에 imgIcon 적용 안된 경우 확인

퍽 신규 아이콘 적용, 플레이 녹화 진행

230303

일시정지 UI 사운드 ON OFF 변경, 볼륨 세이브 로드 변경

230228 공중 분열 보스 추가

- Split 작동 시 분열된 객체에 변수 수정 시 프리팹이 수정되는 문제 발견

- Death Split 효과를 Effect에 스크립트 복사, 적용 뒤 해당 변수 변경하여 수정

공중 분열 보스 제작 완료

- 체력바 수정 필요, 총 분열 체력바 = 상단 체력바

230227

- 깃털 발사 시 간헐적으로 날아가지 않고 남아있는 현상

해결 - 깃털 Init() 함수 관련 처리 오류

- 스테이지 이동 시 모든 총알 없애기 해결